| POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Katedra Informatyki | Laboratorium z przedmiotu Projekt zespołowy |
| --- | --- |
| KARTA PROJEKTU |  |
| GRUPA: 2 Zespół IO_1 | Rok akademicki 2026/2027 |

1. Temat projektu:

Wewnętrzny system zarządzania procesami sądowymi Hiszpańskiej Inkwizycji

2. Kierownik projektu:

Maksym Domilovskyi

3. Skład zespołu:

| Imię i nazwisko | Główne zadanie |
| --- | --- |
| Maksym Domilovskyi | FullStack / Project Manager |
| Roman Potapov | Backend |
| Yehor Zaivenko | Frontend |

4. Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie rozproszonego systemu informatycznego w architekturze klient-serwer, służącego do ewidencjonowania tajnych akt sądowymi. Ponieważ nikt nie spodziewa się Hiszpańskiej Inkwizycji, system musi działać szybko i bezwzględnie. Aplikacja kliencka zostanie napisana w boskim języku Holy C, natomiast backend - pełniący rolę Głównego Inkwizytora logiki biznesowej - w języku Java, przechowując dane o grzechach w bazie PostgreSQL. System jest rozwijany z myślą o natywnym wsparciu dla systemów Windows oraz Linux, z zachowaniem wieloplatformowości kodu (ewentualne wsparcie dla macOS planowane w późniejszym etapie).

4.1 Cel projektu:

Naszą Świętą Misją jest ułatwienie pracy inkwizytorom poprzez cyfryzację zapasów pergaminu i zautomatyzowanie procesu śledzenia przewinień oraz wydawania wyroków na heretyków.

4.2 Główne założenia:

(dla każdego założenia/zadania stworzyć DoD (Definition of Done)

- Architektura klient-serwer. (DoD: Serwer Java i klient w Holy C potrafią nawiązać poprawne połączenie i wymieniać dane o sprawach).

- Centralny rejestr w PostgreSQL. (DoD: Backend poprawnie łączy się z bazą i wykonuje podstawowe operacje odczytu oraz zapisu akt).

- Interfejs w języku Holy C. (DoD: Interfejs w języku Holy C pozwala na wpisanie danych heretyka i pomyślne przesłanie ich na ołtarz serwera).

5. Wymagania funkcjonalne:

5.1 Podstawowe funkcjonalności (must-have):

| Nazwa funkcjonalności | Kryteria akceptacji |
| --- | --- |
| Rejestracja heretyka | Użytkownik może dodać nową sprawę, wypełniając pola: imię, nazwisko, wiek, czy chrzczony (tak/nie), rodzaj herezji oraz wyrok. Zapis pomyślnie trafia do bazy. |
| Zarządzanie przesłuchaniami | Możliwość ustalenia terminu, miejsca i metod "przesłuchania". |
| Przeglądanie rejestru grzechów | Klient pobiera z serwera i wyświetla pełną listę zapisanych uprzednio spraw. |

5.2 Opcjonalne funkcjonalności (nice-to-have):

| Nazwa funkcjonalności | Kryteria akceptacji |
| --- | --- |
| Statystyki stosów | Proste podsumowanie zliczające wydane wyroki. |
| Inwentarz sali przesłuchań | Możliwość sprawdzenia dostępności narzędzi. |
| Filtrowanie akt | Możliwość wyszukiwania na liście konkretnych grzeszników po rodzaju herezji. |

6. Wymagania niefunkcjonalne:

- Aplikacja kliencka napisana w języku Holy C.

- Aplikacja serwerowa zaimplementowana w języku Java.

- Wykorzystanie relacyjnej bazy danych PostgreSQL.

- Brak rygorystycznych ograniczeń wydajnościowych.

- Wieloplatformowość systemu i jego pełna kompatybilność z systemami Windows oraz Linux.

7. Harmonogram prac:

| Data zajęć | Opis realizowanych zagadnień |
| --- | --- |
| 5.10.2026 | Rozpoczęcie prac, podział ról, ustalenie wymagań i wybór narzędzi. |
| 12.10.2026 | Prace nad ogólną architekturą systemu i schematem bazy danych. |
| 19.10.2026 | Konfiguracja szkieletu serwera w Javie i bazy PostgreSQL. |
| 26.10.2026 | Pierwsze testy składni Holy C. |
| 2.11.2026 | Prace nad podstawowym interfejsem użytkownika we frontendzie. |
| 9.11.2026 | Tworzenie punktów końcowych (endpointów/gniazd) po stronie serwera Java. |
| 16.11.2026 | Próby zestawienia komunikacji sieciowej między Frontendem a Javą. |
| 23.11.2026 | Implementacja funkcjonalności przesyłania formularza nowej sprawy. |
| 30.11.2026 | Implementacja funkcjonalności pobierania i wyświetlania list spraw. |
| 7.12.2026 | Ogólna integracja systemów, łączenie i testowanie klient-serwer. |
| 14.12.2026 | Opcjonalne prace nad funkcjonalnościami dodatkowymi (filtrowanie, statystyki). |
| 21.12.2027 | Weryfikacja działania całego systemu i naprawa błędów. |
| 11.01.2027 | Ostateczne testy, refaktoryzacja i przygotowanie dokumentacji. |
| 18.01.2027 | Prezentacje końcowych wersji projektów, oddanie dokumentacji. |
| 25.01.2027 | Końcowe zaliczenie projektu |

8. Zarządzenie ryzykiem:

8.1 Identyfikacja ryzyk

- Całkowity brak wcześniejszego doświadczenia zespołu z językiem Holy C.

- Brak zewnętrznych bibliotek i obszernych poradników do rozwiązywania problemów we frontendzie.

8.2. Plan reagowania

Szybkie stworzenie najprostszego prototypu (Proof of Concept) komunikacji między Javą a Holy C, aby upewnić się o wykonalności zadania, zanim powstaną zaawansowane moduły.

9. Dokumentacja:

9.1 Dokumentacja techniczna (Doxygen)

……………………………………………………………………………………………

9.2 Dokumentacja użytkowa

……………………………………………………………………………………………

9.3 Dokumentacja wdrożeniowa

…………………………………………………………………………………………

Link do Jiry

Link do GitHub